# outing 앱 면접반 통합 기획안

수강 신청과 문서 첨삭 및 AI 모의면접

버전 1.2  |  수정일 2026년 10월 20일

기존 outing 앱에 면접반 모드를 추가한다. 면접반 등록 학생은 자기소개와 지원동기를 제출하고, 선생님의 피드백을 확인해 수정본을 다시 제출한다. 모의면접은 면접반의 정식 기능으로 포함한다. 학생은 네이티브 앱에서 AI 질문에 답하고 녹화·피드백을 확인하며, 관리자는 기존 관리자 페이지에서 질문 CRUD·세트·응시·평가를 관리한다.

면접반만 등록한 학생에게는 면접반 화면만 제공한다. 기존 수강반과 면접반을 함께 이용하는 학생은 권한이 있는 모드를 전환하며, 마지막 선택을 다음 실행에도 유지한다.

## 기획의 기준

계정과 수강 등록을 구분한다. 기존 계정을 유지하면서 면접 수강 내역을 추가하고, 신규 면접 학생을 필기반으로 자동 분류하지 않는다.

신규 신청은 기존 수강생 신청에서 면접반을 선택하고 수험번호를 입력하는 방식으로 통합한다.

학생별 제출 파일과 피드백을 차수별로 보존한다. 수정본이 이전 제출물과 피드백을 덮어쓰지 않는다.

노트북의 문서 제출용 PC 웹과 Android·iOS 네이티브 AI 모의면접을 함께 제공한다. 같은 학생 계정과 면접 수강 권한을 기준으로 연결한다.

## 최종 메뉴 구성안

홈  ·  자기소개  ·  지원동기  ·  모의면접  ·  마이

피드백은 별도 하단 메뉴로 분리하지 않고 각 활동 안에서 확인한다. 홈은 새 피드백과 해야 할 일을 모아 보여준다.

## 문서 구성

2쪽 사용자와 권한  /  3쪽 신청과 승인  /  4쪽 모드와 화면
5쪽 문서 제출  /  6쪽 첨삭과 재제출  /  7쪽 AI 모의면접
8쪽 녹화와 복구  /  9쪽 관리자 질문 CRUD  /  10쪽 세트와 평가
11쪽 현행 앱 적용  /  12쪽 데이터와 운영  /  13쪽 개발과 검수

모의면접 개발 구현 명세서 v0.1과 현행 앱 검토 결과를 이 기획안에 통합했다. 세부 수치와 공급자·SDK는 검증 후 확정하되, 모의면접과 관리자 질문 CRUD 자체는 이번 기능 범위에 포함한다.

# 1 사용자 구분과 이용 권한

학생의 기존 소속, 면접 수강 등록, 현재 선택한 화면 모드를 각각 관리한다. 화면 모드를 선택했다고 수강 권한이 생기지 않으며, 모든 기능은 실제 등록 권한을 기준으로 제공한다.

| 등록 상태 | 노출 화면 | 모드 전환 |
| --- | --- | --- |
| 면접반만 등록 | 면접반 홈과 메뉴만 제공 | 전환 버튼 없음 |
| 기존 수강반과 면접반 등록 | 등록된 각 수강 모드 제공 | 전환 가능 |
| 기존 수강반만 등록 | 기존 수강생 화면 | 면접반 미노출 |
| 면접반 승인 대기 | 본인의 신청 상태와 보완 요청 | 면접 기능 이용 불가 |
| 면접 수강 종료 또는 취소 | 종료 안내와 허용된 자료 열람 | 필기반으로 자동 전환 금지 |

## 면접 전용 학생

첫 이용부터 재실행까지 면접반 모드로 진입한다. 홈·자기소개·지원동기·모의면접·마이만 표시하며, 출석·외출·기존 성적·스터디카페·플래너 접근 권한을 자동 부여하지 않는다.

필기반 출석부, 성적 통계, 기수 집계, 기존 수강반 공지 대상에 자동 포함되지 않도록 한다. 이후 필기반에도 정식 등록하면 같은 계정에 해당 수강 권한을 추가한다.

## 기존 수강생

오프라인 수강생의 기존 소속과 출석·외출·성적 이력은 유지한다. 온라인 관리반과 인터넷 수강생에게 면접반 등록을 허용하는 경우에도 각자의 기존 권한에 면접 권한만 추가한다.

등록 안내의 면접반 시작하기를 누르면 면접 모드로 전환한다. 관리자 승인만으로 학생이 현재 보고 있는 화면을 강제로 바꾸지 않는다.

## 관리자와 담당 선생님

| 역할 | 관리 범위 |
| --- | --- |
| 관리자 | 신청·반·권한 관리, 질문 CRUD·승인, 세트·응시·평가·운영 관리 |
| 담당 선생님 | 담당 학생의 문서 첨삭·면접 답변 검토·평가 공개, 허용 범위의 질문 작성 |
| 학생 | 본인의 신청·문서·피드백 확인, 배정 세트 응시, 공개된 평가와 재연습 |

메뉴 숨김과 서버 접근 통제를 함께 적용한다. 다른 학생 번호나 파일 주소를 직접 입력해도 본인 또는 담당 권한이 없으면 조회할 수 없어야 한다.

# 2 수강 신청과 관리자 승인

신규 학생의 기본 흐름은 수강생 신청 → 면접반 선택 → 수험번호 입력 → 관리자 승인 → 계정 활성화 → 면접반 시작이다. 기존 학생은 기존 계정에 신청과 수강 내역을 연결한다.

| 신청 항목 | 입력 기준 |
| --- | --- |
| 수강 유형 | 기존 선택지에 면접반 추가 |
| 이름과 연락처 | 기존 신청 항목 활용, 필수 입력 |
| 수험번호 | 면접반 선택 시 필수 입력, 앞자리 0을 보존하는 문자로 저장 |
| 지원 직렬과 분야 | 필수 입력 권장, 모집 과정에 맞는 선택지 제공 |
| 신청 과정 | 시험 연도·회차가 연결된 면접 모집 과정 선택, 하나면 자동 지정 |

## 신청 접수와 계정 연결

신청 완료 화면에 신청 과정, 승인 대기 상태, 신청 내역 확인 경로를 표시한다. 조회는 본인 확인 후 제공한다.

로그인한 기존 학생은 계정을 그대로 연결한다. 비로그인 학생에게도 기존 계정 로그인 경로를 제공한다.

동일 계정과 동일 과정의 중복 신청을 막는다. 이름·연락처·수험번호가 겹치는 신청은 관리자에게 확인 대상으로 표시한다.

수험번호는 시험 응시 정보로 저장한다. 로그인 아이디, 비밀번호 또는 단독 본인 확인 수단으로 사용하지 않는다.

## 관리자 검토

신청 목록에서 신청일, 이름, 연락처, 수험번호, 지원 분야, 신청 과정, 기존 계정 후보, 처리 상태를 확인한다. 이름만으로 자동 연결하지 않고 기존 계정 소유 여부를 확인한다.

| 처리 | 관리자 동작 | 학생의 다음 단계 |
| --- | --- | --- |
| 승인 | 실제 수강 등록 확인, 반·담당자·이용 기간 지정 | 계정 활성화 또는 기존 계정으로 시작 |
| 보완 요청 | 수정할 항목과 사유 전달 | 신청 수정 후 재접수 |
| 반려 | 사유 기록과 안내 | 결과 확인, 필요 시 재신청 |

## 승인 후 처리

신규 학생은 개별 활성화 절차로 신청자 본인을 확인하고 비밀번호를 설정한다. 기존 학생은 재가입하지 않는다. 활성화 링크를 사용한다면 유효기간과 1회 사용 제한을 두고 만료 시 재발급한다.

신청 상태는 승인 대기·보완 요청·승인·반려, 수강 상태는 수강 예정·수강 중·종료·취소로 분리한다. 승인 여부와 실제 이용 시작 여부도 별도로 표시한다.

# 3 면접반 모드와 화면 구성

## 모드 유지와 PC 접속

권장 방식은 계정별·기기별 모드 저장이다. 휴대폰은 필기반, 노트북은 면접반으로 유지할 수 있다. 앱 재실행 때 선택을 복원하되 현재 수강 권한을 다시 확인한다.

면접 전용 학생은 저장된 선택과 관계없이 면접반으로 진입한다. 다른 학생으로 로그인하면 이전 계정의 화면·모드·문서 캐시를 이어받지 않는다.

PC 문서 제출용 주소 예시는 /interview이다. 웹에서 로그인해 자기소개·지원동기 제출과 피드백을 이용하는 요구를 유지한다. AI 모의면접 실행은 네이티브 앱에서 제공하는 것을 1차 기준으로 한다. PC에서는 문서 제출·피드백을 이용하고, 모의면접 진입 시 설치 안내를 제공한다. 학생의 웹 결과 열람은 별도 확정 항목이다.

## 하단 메뉴 구성

| 메뉴 | 학생이 하는 일 |
| --- | --- |
| 홈 | 문서 제출 할 일, 새 피드백, 배정 면접 세트, 업로드 대기·새 평가, 공지 |
| 자기소개 | 안내·양식 확인, 파일 제출, 피드백 확인, 수정본 제출, 이력 조회 |
| 지원동기 | 안내·양식 확인, 파일 제출, 피드백 확인, 수정본 제출, 이력 조회 |
| 모의면접 | 배정 세트 선택, 기기 점검, AI 면접, 녹화 제출, 기록·평가 확인과 재연습 |
| 마이 | 내 면접반·담당자·수험번호·수강 기간 확인, 계정 설정 |

모드 전환은 두 종류 이상의 수강 권한이 있는 학생에게만 홈 상단 또는 마이에서 제공한다. 모바일은 하단 메뉴, PC는 같은 메뉴를 좌측에 배치하는 구성을 권장한다.

## 홈의 우선순위

| 현재 상황 | 우선 안내 | 주요 버튼 |
| --- | --- | --- |
| 수정 요청 도착 | 지원동기 수정 요청이 있습니다 | 피드백 확인 |
| 아직 미제출 | 자기소개 제출 기한을 확인해주세요 | 파일 제출하기 |
| 모의면접 할 일 | 배정된 세트 또는 전송 대기 기록 확인 | 면접 시작 또는 업로드 재시도 |
| 검토 대기 또는 완료 | 현재 검토 상태 또는 최종 결과 | 제출물 또는 결과 보기 |

새 피드백은 해당 메뉴와 홈에 표시한다. 피드백 상세를 열면 확인 시각을 기록하며, 확인했다고 과제를 완료하거나 수정본 제출로 처리하지 않는다.

# 4 자기소개와 지원동기 제출

자기소개와 지원동기는 별도 과제로 관리한다. 자기소개가 완료되어도 지원동기는 수정 요청 상태일 수 있다. 메뉴의 작성 기능은 1차에서 작성 안내·양식 제공과 파일 제출을 의미하며, 앱 내 본문 편집기는 후속 기능으로 구분한다.

## 관리자의 과제 설정

면접 과정별로 과제명, 작성 안내, 참고 양식, 제출 기한을 설정한다. 제출 기한은 선택 항목으로 둘 수 있다. 학생은 본인에게 배정된 과제만 확인한다.

## 학생의 제출 화면

작성 안내와 양식 → 현재 제출 상태 → 파일 첨부 → 선생님께 전달할 메모 → 임시저장 또는 제출하기 순으로 구성한다. 파일을 고르면 파일명·크기와 업로드 진행 상태를 표시한다.

| 파일 정책 | 1차 권장안 |
| --- | --- |
| 기본 파일 | PDF 기본 제출, 문서 미리보기 제공 |
| 추가 원본 | 한글 또는 워드 원본 선택 첨부, 다운로드 후 첨삭 |
| 용량 | 파일당 20MB 이내를 제안하며 운영 전 확정 |
| 검증 | 확장자·실제 파일 형식·용량 검사, 허용된 형식만 수락 |

## 제출 확정 절차

파일 선택 후 업로드한다. 업로드가 끝나기 전에는 최종 제출을 확정하지 않는다.

학생이 업로드된 파일과 메모를 확인하고 제출하기를 누른다.

서버가 제출을 확정하면 1차 제출 완료와 제출 시각을 표시하고 검토 대기로 전환한다.

임시저장은 학생만 열람하며 관리자 검토 대기 목록에는 포함하지 않는다.

버튼 연속 클릭이나 응답 재시도로 동일 제출 차수가 중복 생성되지 않게 한다.

## 제출 후 수정과 실패 처리

확정된 제출 차수의 파일은 덮어쓰지 않는다. 검토 시작 전 오제출은 제출 취소 후 다시 제출할 수 있게 하는 방안을 권장한다. 취소 이력을 남기며, 다음 제출은 새 기록으로 만든다.

검토가 시작된 뒤에는 학생이 파일을 임의 교체하지 못하게 한다. 관리자 확인 후 재제출을 열어준다. 업로드 실패 시 메모를 유지하고 재시도를 제공하며, 실패 파일을 제출 완료로 표시하지 않는다.

제출 건에는 학생, 수강 등록, 과제, 차수, 파일, 메모, 제출 시각, 상태를 연결한다. 업로드만 하고 제출하지 않은 파일의 정리 기준은 별도 운영 정책으로 관리한다.

# 5 피드백 전달과 수정본 재제출

## 선생님의 검토

관리자는 반·담당자·과제·검토 상태로 제출 목록을 조회한다. 최신 제출물을 기본으로 열고, 검토 시작 시 검토 중으로 표시한다. PC에서는 왼쪽에 파일, 오른쪽에 피드백을 배치하고 이전 차수도 선택할 수 있게 한다.

피드백에는 총평, 수정할 내용, 첨삭 파일, 처리 결과를 입력한다. 처리 결과는 수정 요청 또는 최종 완료이며, 수정 요청 시 재제출 기한을 선택 입력한다.

## 임시저장과 전달

임시저장 중인 피드백은 학생에게 보이지 않는다. 피드백 전달을 누르면 해당 제출 차수에 공개하고 홈과 해당 메뉴에 새 피드백을 표시한다. 전달 후 정정은 변경 이력과 학생 안내를 남긴다.

## 수정본 제출과 반복

학생은 피드백 대상 차수, 선생님, 전달 시각, 수정 요청 내용, 첨삭 파일과 기한을 확인한다. 수정본 제출하기를 누르면 이전 피드백을 보면서 새 파일과 수정 메모를 등록한다.

재제출은 2차·3차처럼 새 차수로 저장한다. 이전 파일과 피드백을 보존하고 최신 상태는 검토 대기로 돌린다. 선생님은 변경 내용을 확인해 추가 수정 요청 또는 최종 완료로 처리한다.

| 과제 상태 | 상태 변경 조건 | 학생의 다음 행동 |
| --- | --- | --- |
| 미제출 | 과제 배정 | 파일 작성과 제출 |
| 작성 중 | 임시저장 | 작성 계속 또는 최종 제출 |
| 검토 대기 | 최초 제출 또는 재제출 확정 | 제출 상태 확인 |
| 검토 중 | 담당자의 검토 시작 | 피드백 대기 |
| 수정 요청 | 수정 피드백 전달 | 피드백 확인과 수정본 제출 |
| 완료 | 최종 완료 피드백 전달 | 최종본과 평가 열람 |

## 이력과 최종본

피드백은 검토한 제출 차수에 고정 연결한다. 새 파일이 올라와도 이전 피드백의 대상이 바뀌지 않는다. 피드백 읽음 여부와 기한 초과 표시는 과제 상태와 별도로 관리한다.

최종 완료 시 해당 제출 차수를 최종본으로 표시한다. 추가 첨삭이 필요하면 관리자가 다시 열고 새 차수로 받는다. 완료 또는 재개 처리는 처리자와 시각을 기록한다.

# 6 학생 AI 모의면접

모의면접은 면접반 모드의 정식 학습 기능이다. 학생이 AI 면접관의 질문을 듣고 음성으로 답변하며, 카메라로 답변을 녹화한다. 면접 후 기록과 공개된 피드백을 확인하고 재연습한다.

본 기능의 기본 흐름은 선생님과 시간 예약 후 진행하는 대면 면접이 아니라, 관리자가 배정한 질문 세트로 진행하는 AI 모의면접이다.

## 학생 이용 흐름

모의면접 메뉴 → 배정 세트 선택 → 기기 점검과 동의 → 연결 → AI 질문과 학생 답변 → 꼬리질문 또는 다음 문항 → 녹화 마무리 → 업로드·제출 → 결과 확인 → 재연습

| 화면 | 필수 기능 |
| --- | --- |
| 면접 홈 | 배정 세트·직렬·문항 수·답변 시간·최근 응시·사용 가능 횟수·미전송 기록 |
| 준비 | 카메라 미리보기, 마이크·음성 출력·저장공간 점검, AI 이용과 녹화 동의 |
| 연결 | 진행 상태·취소·오류 안내. 응시 생성과 실제 미디어 연결 성공을 구분 |
| 면접 진행 | 현재 질문·자막·타이머·내 모습·AI 발화 상태, 답변 완료·음소거·일시정지·종료 |
| 제출 | 녹화 저장과 파일별 전송 상태, 실패 원인과 재시도, 서버 제출 완료 확인 |
| 결과 | 질문별 답변 재생·전사 상태·공개 피드백·강사 의견·재연습 |

## 질문과 답변 진행 규칙

본질문은 승인된 질문은행에서 서버가 선택한다. 응시 시작 시 세트·질문·평가 기준과 시간 설정을 고정한다.

질문 음성이 실제로 재생 완료된 뒤 답변 타이머를 시작한다. 질문이 바뀔 때 카메라·마이크를 새로 열지 않는다.

발화 종료 감지와 답변 완료 버튼을 함께 제공한다. 완료 탭·시간 만료·음성 종료가 겹쳐도 한 번만 처리한다.

AI 꼬리질문은 학생 답변과 원질문에 근거하며 서버가 주제·횟수·시간을 검사한 뒤 승인한다. AI가 진행 규칙을 임의 변경하지 못하게 한다.

## 초기 검증값

본질문 3개, 문항별 꼬리질문 최대 1개, 각 답변 90초를 검증 기본값으로 제안한다. 최대 답변 시간만 9분이므로 전체 면접 시간을 5분으로 고정하지 않는다. 총시간 한도와 실제 설정값은 서버에서 관리한다.

자기소개·지원동기 문서 과제와 면접 질문의 자기소개 항목은 별도 기록이다. 문서 제출 여부를 면접 시작의 필수 조건으로 자동 적용하거나 문서 내용을 외부 AI에 자동 전송하지 않는다.

# 7 녹화와 중단 복구

## 미디어와 저장

한 개의 미디어 제어 모듈이 카메라·마이크·AI 음성 출력·로컬 녹화를 조정한다. 서로 다른 라이브러리가 마이크를 경쟁하지 않도록 실제 기기에서 호환성을 먼저 검증한다.

학생 음성은 AI에 전달하고 영상은 기기에서 녹화해 비공개 저장소로 업로드한다. 1차에서는 학생 영상을 실시간 AI 분석에 보내지 않는다. 면접관 음성도 질문과 함께 재생할 수 있도록 별도 음성 자산 또는 검증된 녹음 방식으로 보존한다.

파일은 앱 전용 영속 저장소와 업로드 목록에 보관한다. 녹화 종료 후 길이·재생 가능 여부를 확인하고, 서버의 필수 파일 검증 전에는 제출 완료로 표시하거나 로컬 파일을 자동 삭제하지 않는다.

## 상태와 학생 안내

| 상태 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 준비와 연결 | 수강 권한·사용량·장치 점검 후 연결. 실패하면 이유와 재시도 안내 |
| 질문 재생과 답변 | 출력 완료와 답변 시작을 구분. 문항과 턴별 타이머·상태 기록 |
| 일시정지와 복구 | 음성 입출력·타이머 중지, 서버 상태 확인 후 재개. 부분 답변 표시 |
| 녹화 마무리와 업로드 | 파일을 확정한 후 재개 가능한 전송. 업로드 성공과 제출 확정 구분 |
| 제출 완료와 평가 처리 | 제출은 유지한 채 전사·평가 처리 상태 표시. 리포트 실패는 별도 재처리 |
| 취소와 중단 종료 | 연결 전 취소와 시작 후 중도 종료 구분. 완료 문항·부분 기록 보존 |

## 복구와 중복 방지

같은 응시의 재연결은 연결 ID만 새로 만들고 완료된 질문을 중복 출제하지 않는다. 재연습은 새 응시 ID를 만든다.

전화 수신·잠금·백그라운드 전환 시 현재 답변을 중단 상태로 남긴다. 최초 버전은 백그라운드 면접 지속을 보장하지 않는다.

앱 강제 종료 후 확정된 파일과 업로드 목록을 복구한다. 저장되지 않은 마지막 구간은 학생에게 명확히 알린다.

로그아웃·계정 변경 시 진행 중 연결을 정리하고 미전송 파일을 계정별로 격리한다. 다른 학생 계정으로 업로드되지 않게 한다.

## 필수 기술 검증

Android와 iPhone 실기기에서 별도 검증 세트로 5분 이상 AI 음성 대화와 녹화를 동시에 수행한다. 스피커·이어폰·블루투스, 무음·손상 파일, 발열·저장공간, 통신 단절·강제 종료 복구를 확인한 뒤 SDK·화질·비트레이트를 확정한다.

시작 전 AI 전달 정보·녹화·담당자 열람·보관 및 삭제 정책을 안내하고 동의 버전을 기록한다. 사용 횟수·최대 시간·동시 연결·비용 한도는 서버에서 통제한다.

# 8 관리자 모의면접 질문 CRUD

기존 관리자 페이지에 면접반 관리 → 모의면접 질문을 추가한다. 관리자는 질문을 생성·조회·수정·삭제할 수 있으며, 모든 변경은 작성자와 이력으로 추적한다. 기존 OX 관리 화면의 검색·편집 구조를 참고하되 질문 데이터와 권한은 분리한다.

## 목록과 등록 항목

목록은 질문 요약·직렬·영역·형식·난이도·상태·승인 버전·수정일·작성자·세트 사용 여부를 표시한다. 검색·필터·정렬·페이지 구분, 상세·사용처·수정 이력·보관함을 제공한다.

등록 폼에는 질문 본문, 직렬, 내용 영역, 진행 형식, 질문 역할, 난이도, 답변 시간, 출제 의도, 평가역량·가중치, 출처·회차·검수일, 꼬리질문과 발생 조건을 둔다. 출제 의도와 루브릭은 관리자·서버 전용으로 분리한다.

| 기능 | 처리 기준 |
| --- | --- |
| 생성 | 초안 저장. 질문 복제는 새 ID 생성. 필수 입력과 꼬리질문 부모 관계 검사 |
| 조회 | 목록·상세·버전·사용 중인 세트 조회. 학생 미리보기에는 비공개 평가 기준 제외 |
| 수정 | 초안은 revision 확인 후 수정. 승인본은 새 초안 버전을 만들어 재검수·승인 |
| 삭제 | 사용 이력 없는 초안은 영구삭제 가능. 승인·참조·출제 이력 있는 질문은 보관 |

## 검수와 버전

초안 → 검수 요청 → 승인 → 보관 상태를 관리한다. 검수 보완은 초안으로 돌리고 사유를 남긴다. 질문의 현재 승인 버전과 편집 중 초안을 구분하며 승인 시각과 승인자를 기록한다.

승인본의 본문·평가 기준·꼬리질문은 직접 덮어쓰지 않는다. 세트는 특정 질문 버전을 참조하며 새 버전이 생겨도 자동 교체하지 않는다. 응시 당시 질문과 평가 기준은 이후 수정과 무관하게 보존한다.

## 삭제와 충돌

삭제 확인 화면에 질문명·사용 세트·응시 이력 여부를 표시한다. 서버는 참조 여부를 다시 확인해 처리한다. 참조가 생긴 초안의 영구삭제는 차단하고 보관을 안내한다. 질문 삭제가 학생 응시·녹화·평가의 연쇄 삭제로 이어지지 않게 한다.

두 관리자가 동시에 수정하면 예상 revision이 일치하는 요청만 저장한다. 질문·꼬리질문·역량·루브릭은 일관되게 저장하고, 생성·수정·삭제·승인·복원 사유와 변경 전후 버전을 기록한다.

응시 중 AI가 만든 꼬리질문은 해당 응시 기록으로 저장한다. 관리자가 검토해 새 초안으로 등록하기 전에는 공용 질문은행에 자동 편입하지 않는다.

# 9 면접 세트와 응시 평가 관리

## 관리자 메뉴

| 메뉴 | 주요 기능 |
| --- | --- |
| 수강생과 반 | 신청 처리, 학생·담당자 배정, 수강 기간과 접근 권한 |
| 문서 첨삭 | 자기소개·지원동기 제출 목록, 차수별 피드백, 재제출·완료 처리 |
| 모의면접 질문 | 질문 CRUD, 검수·승인·보관, 버전과 변경 이력 |
| 면접 세트 | 질문 선택·순서·시간·꼬리질문 한도, 세트 발행과 학생·반 배정 |
| 응시와 평가 | 진행·업로드·평가 상태, 영상·전사, AI 초안, 강사 피드백 공개 |
| 운영 설정 | 기능 활성화, 횟수·시간·사용량 한도, 보관·삭제 기준 |

## 세트 편성과 배정

1차에서는 관리자가 승인된 질문을 골라 수동 세트를 만든다. 직렬·목표 역량·본질문 순서·답변 시간·꼬리질문 한도를 정하고 세트 버전을 발행해 학생 또는 반에 배정한다.

배정된 학생만 유효 기간과 사용 한도 안에서 시작할 수 있다. 시작 시 승인·보관 상태를 다시 검사한다. 시작 전 세트에 보관 질문이 있으면 교체를 안내하고, 이미 진행 중인 응시는 고정된 버전을 유지한다.

## 응시 확인과 강사 평가

반·학생·세트·제출 상태·미평가 필터를 제공한다. 업로드 대기, 제출 완료, 전사 처리, AI 평가 실패, 강사 검토 대기를 구분해 표시한다.

질문별 영상·음성·전사와 시점을 연결하고, 담당 강사는 총평·강점·보완점·역량 평가·시점 댓글을 작성한다. 학생이 시점 댓글을 누르면 해당 구간을 재생한다.

AI는 답변과 버전이 고정된 루브릭으로 평가 초안을 생성한다. 강사는 초안을 수정·폐기하거나 확인 후 공개한다. 기본 공개 정책은 강사가 공개한 결과만 학생에게 제공하는 것이다. AI 작성 내용이 포함되면 AI 활용 여부를 명확히 표시한다.

## 결과와 재연습

학생 결과에는 실제 출제 질문, 답변 기록, 전사 상태, 공개 피드백과 강사 의견을 표시한다. 미평가는 0점 대신 미평가로 표시하고 합격 확률을 제공하지 않는다.

재연습은 기존 응시와 연결된 새 응시로 저장한다. 평가 비교는 같은 질문 버전 또는 비교 가능한 루브릭의 기록을 대상으로 한다. 점수는 5점 척도를 제안하되 행동 기준 확정 후 적용한다.

# 10 현행 앱에 맞춘 구현 구조

## 학생앱과 관리자 페이지

Android·iOS 네이티브 앱 안에서 기존 학생 웹 화면을 재사용하고, 모의면접 준비·진행·녹화·결과는 네이티브 UI로 구현한다. React Native 셸은 권장안이며, 실기기 미디어 검증 결과로 SDK와 컨테이너를 확정한다.

관리자는 기존 teacher.html의 면접반 관리 영역을 사용한다. 기존 화면의 디자인과 로그인 구조를 이어가며 관리자용 네이티브 앱은 별도로 요구하지 않는다.

## 현행 구조에서 필요한 변경

| 영역 | 반영할 설계 |
| --- | --- |
| 신청과 학생 유형 | 면접반 신청·수험번호, 승인 시 수강 등록 연결. 알 수 없는 유형을 필기반으로 분류하는 기본 처리 수정 |
| 학생 화면 | 면접 모드와 전용 메뉴, 모드 기억, WebView 설치 안내 차단 해결, 네이티브 화면 이동과 복귀 |
| 인증과 기기 | 기존 기기 토큰 검증 후 네이티브 세션 연결. 단회 코드·만료·재사용 방지, 등록 기기 제한과 로그아웃 |
| 관리자 권한 | 질문 조회·작성·승인·삭제, 세트 배정, 응시 열람·평가 공개 권한 및 담당 반 범위 |
| 데이터 | 기존 students.id의 text 타입과 새 면접 식별자 연결. 면접반·수강·담당자·배정의 명시적 관계 |
| 서버 | 일반 CRUD·응시 API, 지속적인 AI 제어, 전사·평가·미디어 검증 작업의 책임 분리 |

## API와 접근 통제

질문 목록·상세·생성·수정·삭제·승인·이력, 세트 편성·배정, 응시 생성·연결·명령·상태 조회, 미디어 등록·완료 검증, 제출 확정·리포트 조회 API를 제공한다. 서버는 수강·소유·담당 권한을 매번 확인한다.

현재 학생 기기 토큰은 Supabase Auth JWT가 아니므로 auth.uid() 정책과 자동 연결된다고 가정하지 않는다. 서버의 높은 권한 키 사용 시에도 학생별·담당자별 인가 검사를 명시하고 앱에 비밀 키를 넣지 않는다.

변경 요청은 중복 요청 키와 상태 버전으로 처리한다. AI 제어 연결은 서버가 질문·꼬리질문과 도구 실행을 통제하며, 최대 연결시간과 복구를 검증한다. 대용량 미디어는 제한된 업로드 권한으로 저장소에 전송한다.

## 기존 서비스 보호

새 면접 데이터와 기능 플래그를 분리한다. 면접에 등록하지 않은 학생의 홈·하단 메뉴·출석·외출·성적·스터디카페·플래너를 바꾸지 않는다. 네이티브 구버전과 기존 PWA에서도 기존 기능의 로그인·이동·조회가 유지되어야 한다.

# 11 데이터와 운영 정책

## 관리 정보의 구분

| 관리 단위 | 주요 정보 |
| --- | --- |
| 학생 계정 | 앱 내부 학생 식별자, 본인 확인 정보, 기존 수강 권한 |
| 수강 신청 | 신청 과정, 연락처, 수험번호, 지원 분야, 처리 상태와 사유 |
| 면접 수강 등록 | 학생, 시험 연도·회차, 반·기수, 담당자, 이용 기간, 수강 상태 |
| 과제와 제출 차수 | 자기소개 또는 지원동기, 안내·기한, 제출 파일·메모·시각 |
| 피드백 | 대상 제출 차수, 담당자, 내용·첨삭 파일, 공개·확인 시각 |
| 질문과 면접 세트 | 질문·꼬리질문·루브릭 버전, 승인·보관, 세트 순서·설정과 배정 |
| 모의면접 응시 | 수강 등록·세트 버전, 문항·턴·연결, 녹화·전사, AI 초안·공개 평가·사용량 |

이 표는 논리적인 관리 단위이며 실제 테이블명과 구현 방식은 개발 설계에서 확정한다. 재등록해도 계정은 유지하고 면접 과정별 자료가 섞이지 않게 한다.

## 파일과 개인정보 접근

파일은 비공개로 저장한다. 조회·업로드·다운로드·피드백 공개 때마다 서버에서 학생 본인 또는 담당 권한을 확인한다.

수험번호와 연락처를 학생 간 공개하지 않는다. 학생이 화면 값을 바꿔 다른 학생이나 다른 반의 자료를 조회할 수 없어야 한다.

임시 파일과 다운로드 링크는 적정 만료 정책을 적용한다. 공개 파일 주소를 영구 배포하지 않는다.

학생 전환·로그아웃 시 이전 사용자의 문서와 미리보기 캐시가 남지 않도록 처리한다.

## 운영 예외

| 상황 | 처리 기준안 |
| --- | --- |
| 기한 초과 | 제출은 허용하고 지연 제출로 표시 |
| 수험번호 수정 | 승인 전 학생 수정, 승인 후 관리자 확인과 변경 이력 |
| 담당자 변경 | 기존 피드백 보존, 이전·신규 담당자의 접근 권한 재평가 |
| 수강 종료 | 새 문서 제출·새 면접 시작 중단. 진행 중 응시와 재전송 유예·열람 기간은 운영 전 확정 |
| 수강 취소 | 면접 권한만 조정, 기존 필기반 계정과 자료 유지 |
| 등록 취소와 자료 삭제 | 동시에 자동 삭제하지 않음, 보관·삭제 기준에 따라 별도 처리 |

문서 첨삭·면접 세트 배정·공개 평가·전송 실패는 앱 내 상태로 안내한다. 문자·푸시, 보관 기간과 비용 한도는 운영 전 확정한다. 미디어 재시도와 AI 평가 재처리는 기존 제출 및 강사 확정 평가를 덮어쓰지 않는다.

# 12 개발 범위와 검증 기준

## 1차 통합 개발 범위

수강 신청·승인·계정 연결·면접 전용 모드, PC 문서 제출과 차수별 첨삭·재제출, 네이티브 AI 모의면접·녹화·복구·결과, 관리자 질문 CRUD·세트·배정·응시·평가 공개를 포함한다. 모의면접은 후속 별도 기능이 아니라 이번 면접반 통합 기획의 구성 요소다.

문서 직접 편집기, 한글·워드 자동 변환, 실시간 다자 토론, 실사 아바타, 표정 기반 인성 판정, 합격 확률, 자동 결제와 무제한 질문 생성은 1차 범위에 포함하지 않는다.

## 검수 기준

| 영역 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| 신청과 모드 | 수험번호 신청, 승인 전 차단, 기존 계정 연결, 면접 전용 화면, 재실행 시 모드 유지 |
| 문서 첨삭 | 업로드 실패·중복 제출 방지, 피드백 임시저장 비공개, 차수별 이력과 최종본 보존 |
| 관리자 CRUD | 등록·검색·수정·삭제 가능, 동시 편집 충돌 처리, 사용 질문 보관과 과거 응시 보존 |
| 세트와 AI 진행 | 승인 질문·배정 권한 검사, 출제 버전 고정, 꼬리질문 한도, 턴 중복 확정 방지 |
| 미디어 | Android·iPhone 5분 동시 처리 검증, 장치 전환·단절·강제 종료 후 복구 |
| 평가와 권한 | 미공개 평가 차단, 다른 학생·담당 외 반 접근 차단, 강사 확정 평가 보존 |
| 기존 앱 회귀 | 기존 세 수강생 유형과 관리자 화면의 로그인·조회·핵심 기능 유지 |

## 개발 순서와 적용

권한·인증 설계 → 질문 CRUD·세트·문서 첨삭 → 네이티브 셸과 미디어 기술 검증 → AI 진행·업로드·복구 → 리포트·강사 공개 → 파일럿·비용·회귀 검증 → 사용자 최종 확인 → 푸시·배포 순으로 진행한다.

신규 면접 시작과 AI 연결·업로드를 독립적으로 제어한다. 장애 시 신규 진입을 중지하고 진행 중 응시의 저장·복구를 지원하며, 기존 앱과 보존된 기록을 유지한다.

## 운영 전 확정할 값

본인 확인·기기 제한, 문서 형식과 용량, 질문 수·답변 시간·일일 횟수·총시간·월 사용 한도, 지원 OS·SDK·AI 모델, 녹화 규격과 음성 보관 방식, 자료 보관·삭제·수강 종료 유예, 역량별 평가 기준, 문자·푸시, 학생 웹 결과 조회를 확정한다.

기획 근거: 면접반 관리 기획안 v1.1, 해양경찰 AI 모의면접 개발 구현 명세서 v0.1, 현행 앱 적합성 검토서. 기능 범위는 본 통합본을 기준으로 하며 세부 구현 계약과 실기기 검증 결과는 개발 명세에 연결한다.