# 모의면접 현행 앱 적합성 검토서

학생앱 연동과 관리자 질문 CRUD 보완안

버전 1.0  |  검토일 2026년 10월 20일

검토 결론은 조건부 적용 가능이다. 실시간 AI 질문·꼬리질문, 네이티브 녹화, 응시별 버전 보존이라는 방향은 유지한다. 다만 현재 앱의 학생 유형·인증·관리자 권한에 연결하는 설계와 질문 CRUD 계약을 먼저 보완해야 한다.

학생앱은 기존 웹 기능을 재사용하는 네이티브 셸과 면접 화면으로 확장하고, 관리자는 기존 teacher.html 안에서 질문·세트·응시·평가를 관리하는 구성을 권장한다. 관리 기능을 별도 네이티브 앱으로 만들 필요는 없다.

## 검토 대상과 범위

원본: 해양경찰_AI_모의면접_개발구현명세서_v0.1.docx, 총 15쪽. 현재 outing-auth-app 작업 디렉터리의 코드와 SQL 파일을 대조했다. 운영 DB·배포 상태·실기기·유료 AI 호출은 검증하지 않았다.

원본의 모의면접은 선생님과 예약해 진행하는 대면 면접이 아니라, 학생이 AI 면접관과 음성으로 대화하고 녹화·피드백을 확인하는 기능이다. 이전 기획에서 제외했던 모의면접 상세 범위는 이 명세서를 기준으로 다시 정의한다.

## 구현 전 우선 보완

| 우선순위 | 보완 항목 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 면접 수강 권한과 전용 학생 분류 | 현재 신청·학생 유형은 세 종류만 지원 |
| 필수 | WebView 진입과 네이티브 로그인 | 현재 설치 모드 검사와 기기 토큰 인증 연결 필요 |
| 필수 | 관리자 질문 CRUD와 권한 | 원본에는 질문 관리 API와 삭제 계약이 없음 |
| 필수 | 버전과 출제 이력 보존 | 수정·삭제가 과거 응시 및 평가를 바꾸지 않아야 함 |
| 필수 | 실시간 운영 서버와 미디어 검증 | 현재 HTTP API 구성만으로 지속 제어를 보장할 수 없음 |
| 출시 전 | 리포트 공개와 오류 상태 정리 | AI 초안 공개 여부와 실패·중단 상태가 불명확 |

## 유지할 원본 설계

실기기 5분 동시 음성·녹화 검증, 미디어 제어 모듈 단일화, 서버의 질문 진행 통제, command_id 중복 방지, 승인 질문 버전 고정, 비공개 파일, AI 초안과 강사 확정 평가 분리는 유지한다.

# 1 학생앱과 수강 권한 보완

## 현재 구조와 충돌 지점

현재 앱은 HTML과 JavaScript 기반 PWA이며, 이 저장소에서 React Native·Capacitor 프로젝트는 확인되지 않았다. app.js:752와 :1154는 설치 모드가 아니면 설치 안내 또는 등록 차단으로 처리하고, :1995는 standalone·일부 referrer를 검사한다.

따라서 WebView에 기존 주소를 넣는 것만으로 로그인 화면이 정상 동작한다고 볼 수 없다. 신뢰된 네이티브 셸의 기능 확인 절차와 웹 진입 분기를 추가한다. URL의 native=true 같은 값은 화면 분기에만 사용해도 수강 권한 근거로 신뢰해서는 안 된다.

## 면접반 등록을 선행 조건으로 추가

api/lecture-applications.js:46과 shared.js:5는 offline·online_managed·lecture만 허용한다. 학생 유형 제약도 동일하다. 모의면접 테이블만 추가해서는 면접 전용 학생의 가입과 화면 분리가 해결되지 않는다.

신청에 면접반과 수험번호를 추가하고, 관리자 승인 시 계정과 면접 수강 등록을 연결한다.

기존 필기반 학생의 유형을 바꾸지 않고 면접 권한을 추가한다. 신규 면접 학생은 별도 분류와 권한으로 처리한다.

새 분류를 알 수 없을 때 offline으로 돌아가는 shared.js:3753의 기본 처리와 출석부·통계·공지 대상 필터를 함께 수정한다.

면접반·기수·수강 기간·담당자·학생 배정을 명시적으로 관리한다. 기존 class_name 문자열을 면접반 접근 권한으로 사용하지 않는다.

## 학생의 이용 경로

면접반 홈 → 모의면접 → 배정 세트 선택 → 카메라·마이크·저장공간 점검 → AI 면접 → 녹화 확정 → 업로드 → 결과 처리 상태 → 공개된 결과와 재연습 순으로 연결한다.

면접 전용 학생은 홈·자기소개·지원동기·모의면접·마이만 이용한다. 기존 수강반도 등록한 학생만 모드 전환을 제공하며 마지막 선택을 계정별·기기별로 유지한다.

PC 웹에서는 문서 제출과 피드백 요구를 유지한다. AI 모의면접 실행은 1차에서 네이티브로 한정하는 안을 권장하고, 웹에서 결과 조회를 허용할지는 별도로 정한다. 브라우저와 네이티브의 세트·수강 권한 검사는 동일한 서버 기준을 사용한다.

## 로그인과 기기

현재 학생 인증은 studentId와 deviceToken을 서버 RPC로 검증하는 방식이다. Supabase Auth 로그인 세션이 있다고 가정하지 않는다. 기존 인증을 검증한 서버가 단회 연결 코드를 발급하고 네이티브가 교환하는 방식 또는 직접 네이티브 로그인 어댑터를 설계한다.

새 앱 설치 시 기존 PWA의 로컬 저장소가 자동 공유되지 않는다. 최초 연결·기기 등록, 2대 제한, 재설치, 로그아웃, 분실 기기 해제와 네이티브 세션 폐기까지 정해야 한다.

# 2 관리자 화면과 질문 CRUD

기존 관리자 페이지에 면접반 관리 영역을 추가하고, 질문 관리를 필수 기능으로 제공한다. 원본 7쪽의 질문 테이블과 11쪽의 질문 운영 설명만으로는 생성·조회·수정·삭제의 화면 및 서버 동작이 완성되지 않는다.

| 관리 메뉴 | 기능 |
| --- | --- |
| 수강생과 반 | 신청 처리, 면접반 편성, 담당자·이용 기간·접근 권한 |
| 모의면접 질문 | 질문 CRUD, 검수·승인·보관, 버전과 변경 이력 |
| 면접 세트 | 승인 질문 선택과 순서, 답변 시간, 꼬리질문 정책, 학생·반 배정 |
| 응시와 피드백 | 응시·업로드·평가 상태, 영상·음성 재생, 전사, 평가 공개 |
| 운영 설정 | 시작 가능 여부, 횟수·시간·사용량 한도, 자료 보관 기준 |

## 질문 목록과 상세

목록에는 질문 요약, 직렬, 내용 영역, 형식, 난이도, 상태, 승인 버전, 수정일, 작성자, 세트 사용 여부를 표시한다. 검색·필터·정렬·페이지 나누기와 보관함을 제공하며 질문 전체를 앱 시작 시 일괄 내려받지 않는다.

상세에는 학생에게 보이는 질문, 관리자 전용 출제 의도·평가 기준, 등록된 꼬리질문, 출처·검수일, 버전 이력, 사용 중인 세트를 나눠 표시한다. 학생 미리보기에는 비공개 기준을 포함하지 않는다.

| CRUD | 필수 동작과 기준 |
| --- | --- |
| 생성 | 새 질문을 초안으로 저장. 본문·직렬·분류·시간·평가역량·출처·꼬리질문 입력. 복제는 새 질문 ID 생성 |
| 조회 | 목록·상세·버전·사용처 조회. 관리자 권한 확인, 학생용 응답과 필드 분리 |
| 수정 | 초안 수정 시 revision 검사. 승인본은 새 초안 버전을 만들고 재승인 후 사용 |
| 삭제 | 사용 이력 없는 초안은 영구삭제 가능. 승인·세트 참조·출제 이력 있는 질문은 보관 처리 |

## 등록 폼의 기준

질문 본문, 직렬, 내용 영역·진행 형식·질문 역할, 난이도, 답변 제한 시간, 출제 의도, 평가역량·가중치, 출처·회차·검수일, 꼬리질문을 입력한다. 출제 의도와 채점 기준은 관리자 전용으로 저장한다.

AI가 응시 중 제안한 꼬리질문은 해당 응시 기록이다. 관리자가 검토해 신규 초안으로 등록하기 전에는 공용 질문은행에 자동 편입하지 않는다. 수동 꼬리질문도 부모 질문 버전에 묶어 보존한다.

# 3 질문 버전과 API 계약

## 승인과 세트의 고정 기준

질문 상태만 두지 말고 질문 버전별 초안·검수·승인 상태와 검수자·승인 시각을 둔다. 이미 승인된 버전의 본문·루브릭·꼬리질문을 직접 변경하지 않는다.

현재 승인 버전과 편집 중 초안을 분리한다. 새 초안을 수정하는 동안 기존 승인본은 유지하고, 새 버전 승인 시 출제 가능한 버전을 원자적으로 갱신한다. 세트 버전은 특정 question_version_id를 참조하며 자동으로 최신 버전으로 바꾸지 않는다.

학생이 응시를 시작하면 질문·세트·루브릭·시간 정책을 고정한다. 질문 보관은 신규 출제에서 제외하되 이미 시작한 응시와 과거 리포트는 원래 버전을 유지한다. 시작 전 세트에 보관 질문이 있으면 시작을 막고 관리자에게 교체를 안내하는 안을 권장한다.

## 삭제 처리

삭제 확인 화면에는 질문명, 사용 중인 세트 수, 응시 이력 여부를 표시한다. 서버는 사용 여부를 다시 확인한 뒤 트랜잭션으로 처리한다. 참조가 생긴 초안의 영구삭제는 409로 거절하고 보관을 안내한다. 질문 삭제로 응시·전사·평가·녹화가 연쇄 삭제되지 않게 한다.

## 현재 API 형태에 맞춘 제안

아래는 신규 계약 제안이다. 현 API는 /api/*.js의 HTTP 핸들러이므로 이 형태로 추가하거나 원본 /v1/interview 경로를 명시적인 라우팅으로 연결한다. 현재 설정만으로 원본 경로가 생기지는 않는다.

| 메서드와 경로 | 역할 |
| --- | --- |
| GET /api/interview-questions | 검색·필터·페이지 목록, id·version 지정 시 상세 |
| POST /api/interview-questions | 새 질문 초안 생성 또는 새 버전·복제 생성 |
| PATCH /api/interview-questions | revision을 확인해 초안 수정, 검수 요청·승인·보관 처리 |
| DELETE /api/interview-questions | 미사용 초안만 영구삭제, 참조가 있으면 409 |
| GET /api/interview-question-history | 권한이 있는 사용자의 변경 이력·사용처 조회 |
| GET POST PATCH /api/interview-sets | 세트 조회·편성·버전 발행·배정 관리 |

변경 요청에는 idempotency key와 예상 revision을 사용한다. 두 관리자가 동시에 수정하면 나중 요청은 409와 최신 버전을 받는다. 질문·꼬리질문·역량·루브릭 저장과 승인은 한 트랜잭션으로 일관성을 보장한다.

생성·수정·삭제·승인·복원에 작성자, 변경 시각, 변경 전후 버전, 사유를 기록한다. 영구삭제 감사 기록은 삭제되는 질문 행에 종속되어 함께 지워지지 않게 한다.

# 4 인증과 데이터 및 서버 구성

## 관리자 권한의 연결

기존 관리자 로그인은 teacher_session 서명 쿠키와 permission 검사다. shared.js:237의 경로 권한, teacher.html 메뉴, 신규 관리자 화면, API 권한 검사를 함께 추가한다. 기존 OX 관리의 검색·편집·revision 충돌 처리 패턴을 참고하되 테이블과 권한은 분리한다.

신규 권한 예시는 interview.questions.read·write·approve·delete, interview.sets.write, interview.attempts.read, interview.evaluations.write·publish, interview.enrollments.write다. 관리자에게 CRUD를 제공하고 담당 강사·검수자는 필요한 범위만 부여한다.

api/teacher-accounts.js의 account_type=teacher는 학생앱에서 사용하는 선생님 계정이며 관리자 쿠키 계정과 별개다. 이를 곧바로 질문 승인 권한으로 간주하면 안 된다. 강사별 식별자와 담당 반 배정, 권한 회수 반영 시점을 설계한다.

## 데이터 타입과 수강 연결

새 mi_ 테이블의 UUID 기본키 제안은 유지할 수 있다. 다만 기존 students.id는 text이므로 mi_attempts.student_id 등의 외래키는 text로 맞추거나 명시적인 매핑이 필요하다. 기존 class_name·cohort와 면접반 UUID를 혼용하지 않는다.

면접반, 수강 등록, 강사 배정, 세트 배정을 추가로 정의한다. attempt는 실제 면접 수강 등록을 참조하고, 수강 종료·재등록·반 이동 이후에도 응시 당시 소속과 접근 정책을 판단할 수 있게 한다.

## 서버 검증과 저장소

학생 기기 토큰은 Supabase Auth JWT가 아니다. auth.uid() 기반 정책을 그대로 붙이면 기존 학생과 연결되지 않는다. 초기에는 인증을 검증한 면접 API가 실제 수강·소유·담당 범위를 확인하는 구조를 권장한다.

서버가 service_role로 DB에 접근하면 RLS를 우회할 수 있으므로 RLS 활성화만으로 서버 요청의 학생별 격리를 보장할 수 없다. 직접 공개 접근은 차단하고 서버에서 명시적으로 인가한다. 미디어는 권한 확인 후 제한된 업로드·재생 권한을 발급한다. [공식 자료 1, 2]

## 실시간 서버와 비동기 처리

질문 CRUD·수강·응시 메타데이터는 기존 HTTP API 방식으로 확장할 수 있다. AI 제어 연결과 전사·평가·파일 검증은 별도 책임으로 구성한다. 음성 연결의 서버 측 제어는 공식 문서의 sideband 방식과 부합한다. [공식 자료 3]

Vercel은 현재 WebSocket 지원을 문서화했으므로 무조건 불가능하다고 판단하지 않는다. 다만 함수 최대 실행시간에 도달하면 연결이 종료된다. 현재 프로젝트 설정·요금제·최대 면접 시간·복구를 확인한 뒤 Vercel 내 구성 또는 지속 실행 서버를 선택한다. [공식 자료 4]

# 5 상태와 공개 정책 및 개발 순서

## 원본에서 명확히 할 사항

| 원본 위치 | 검토 결과와 보완 |
| --- | --- |
| 4쪽 상태 전환 | REPORT_FAILED는 언급되지만 상태 행이 없다. 취소·포기·만료·연결 실패와 재시도 전이를 명시 |
| 4쪽과 9쪽 제출 | 녹화 확정·업로드 완료·응시 제출·리포트 생성은 분리 유지. 필수 자산과 부분 응시 제출 조건 확정 |
| 9쪽과 11쪽 리포트 | AI 초안 표시와 강사 공개 버전만 표시가 혼재. 학생은 공개 승인된 내용만 보도록 정책 명시 |
| 7쪽과 8쪽 데이터 | 질문 버전 외에 세트 버전·루브릭·꼬리질문 변경 경계와 참조 제약을 구체화 |
| 10쪽 로그아웃 | 연결 중 면접 종료와 계정별 미전송 파일 격리, 서버 세션 폐기·재로그인 복구 정책 추가 |
| 13쪽 작업 순서 | 관리자 질문 CRUD와 수강 권한·배정을 네이티브 전체 구현보다 앞서 명시 |

최초 권장 공개 정책은 AI 평가를 관리자 초안으로 저장하고 강사가 공개한 결과만 학생에게 제공하는 것이다. AI 즉시 피드백을 별도로 제공하려면 유형과 공개 규칙을 구분해야 한다.

## 권장 개발 순서

1단계: 현행 인증·면접 수강 권한·학생 분류와 관리자 역할 매핑을 확정한다.

2단계: 관리자 질문 CRUD·버전·승인·수동 세트·배정을 구현하고 테스트 질문으로 검증한다.

3단계: 네이티브 셸과 기존 웹 화면의 인증·이동·복귀를 검증한다.

4단계: Android·iPhone에서 AI 음성 대화와 녹화 동시 처리 5분 검증을 통과한다. 미디어 기술 검증은 앞 단계와 독립적으로 준비할 수 있다.

5단계: 실제 질문 세트를 연결하고 턴 제어·꼬리질문·중단 복구·재개 업로드를 구현한다.

6단계: 전사·AI 초안·강사 평가·공개와 학생 결과 화면을 연결한다.

7단계: 파일럿 비용·권한·회귀 검증 결과와 복구안을 준비하고 최종 확인 후 푸시·배포한다.

## 현재 확인하지 못한 입력

지정된 output 폴더에는 구현 명세서 1개가 있다. 원본이 근거로 언급한 실제 질문 DB, 역량별 행동 기준, 인터랙티브 시안은 그 폴더에서 확인되지 않았다. 질문 내용의 정확성·분류 매핑·초기 데이터 품질은 해당 자료를 확보한 후 검토한다.

이 검토에서는 파일과 코드만 읽었다. 앱 코드·운영 데이터·배포 설정을 수정하지 않았고, 유료 빌드·AI 호출·푸시·배포를 실행하지 않았다.

# 6 검수 기준과 근거

| 검수 항목 | 통과 기준 |
| --- | --- |
| 질문 생성과 조회 | 관리자가 등록한 초안이 목록·상세에 표시되고 학생에게는 미노출 |
| 동시 수정 | 동일 revision 수정 경합에서 한 요청만 성공하고 다른 요청은 409 |
| 승인본 수정 | 새 버전이 생성되며 기존 응시의 질문·꼬리질문·루브릭은 유지 |
| 질문 삭제 | 미사용 초안 삭제 가능, 참조 있는 질문 영구삭제 차단, 과거 응시 보존 |
| 승인과 출제 | 미승인·보관 질문은 신규 출제 불가, 시작 시 세트·질문 버전 고정 |
| 관리자 권한 | CRUD 권한별 API 차단, 담당 반 외 응시·미디어 열람 차단 |
| 학생 모드 | 면접 전용 학생의 다른 수강 기능 진입 차단, 마지막 모드 유지 |
| 네이티브 인증 | WebView 설치 안내에 막히지 않음, 코드 재사용·기기 해제·로그아웃 처리 |
| 미디어와 복구 | 5분 실기기 검증, 중복 턴 방지, 끊김 후 파일과 서버 상태 복구 |
| 리포트와 회귀 | 미공개 평가 미노출, 기존 세 학생 유형과 관리자 기능 유지 |

## 현행 코드 근거

app.js:752·1154·1995 설치 모드 검사, :5270 학생 메뉴 노출
shared.js:5 학생 유형, :237 관리자 경로 권한, :3753 기본 학생 분류
api/lecture-applications.js:46 신청 유형과 :144 이후 관리자 승인
api/criminal-law-ox.js:37 학생 기기 검증, :125 편집 검증, :147 권한 처리
criminal-law-ox-admin.js:1 관리자 UI 재사용 패턴
api/teacher-auth-utils.js:111 서명 세션, api/teacher-accounts.js:14 별도 계정 관리
supabase/schema.sql:3 학생 식별자와 분류, vercel.json API 배포 구조

## 공식 자료

1  Supabase 행 수준 접근 제어와 service_role
https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security

2  Supabase 재개 가능한 업로드와 제한된 업로드 토큰
https://supabase.com/docs/guides/storage/uploads/resumable-uploads

3  OpenAI 서버 측 실시간 제어
https://developers.openai.com/api/docs/guides/voice-server-controls

4  Vercel WebSocket 지원과 실행시간 종료 시 재연결
https://vercel.com/docs/functions/websockets